**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2023.6.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 9 | 项目名称 | Jknows交我答 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代（第一次迭代） | 计划起止日期 | 2023/06/19-2023/06/25 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 调研、分析和定义需求 | 6.19-6.20 | 郑宇城、李瑞涵 | | 2 | 编写《需求规格说明书》并评审 | 6.19-6.23 | 全组 | | 3 | 实现用户界面原型并评审 | 6.23-6.25 | 全组 | | | | |
| 预期成果：  1.《需求规格说明书》  2.用户界面原型 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   |  |  | | --- | --- | | 风险类型 | 缓解措施 | | 1.进度风险 | 尽早制定计划，注意留出余量，并严格按照计划执行。同时成员间应该互相督促。 | | 2.需求风险 | 除了完成基本需求之外，成员可能会在过程中提出新的需求，我们会在多余的时间内尽量完成。 | | | | |