**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2023.6.28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 9 | 项目名称 | Jknows交我答 |
| 迭代名称 | 技术原型迭代（第二次迭代） | 计划起止日期 | 2023/06/26-2023/07/14 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 实现基本功能：用户注册/登录、问题发布/搜索/回答/评价/收藏/关注、私信、专家认证、个人中心、管理员系统 | 6.26-7.10 | 全组 | | 2 | 架构分析、架构设计 | 6.26-6.28 | 全组 | | 3 | 单元测试、性能测试 | 7.11-7.14 | 全组 | | | | |
| 预期成果：  1. 源代码和可执行代码  2.《SRS文档》和用例模型  3.软件架构文档》和基于UML的分析设计模型 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   |  |  | | --- | --- | | 风险类型 | 缓解措施 | | 1.技术风险 | 成员之间互相在技术上互相帮助，遇到难题及时搜索或寻求其他成员帮助。 | | 2.进度风险 | 尽早制定计划，注意留出余量，并严格按照计划执行。同时成员间应该互相督促。 | | 3..需求风险 | 除了完成基本需求之外，成员可能会在过程中提出新的需求，我们会在多余的时间内尽量完成。 | | | | |