**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2023.7.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 9 | 项目名称 | Jknows交我答 |
| 迭代名称 | 最终迭代（第三次迭代） | 计划起止日期 | 2023/07/15-2023/09/10 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 进一步完成前端测试 | 8.31-9.10 | 郑宇城、李瑞涵 | | 2 | 完成进阶功能如答题机器人、用户画像等 | 7.15-8.31 | 全组 | | 3 | 完成项目总结报告与验收PPT | 8.31-9.10 | 全组 | | | | |
| 预期成果：  1. 源代码和可执行代码  2.《项目总结报告》  3. 验收答辩PPT | | | |
| 主要的风险和应对方案：   |  |  | | --- | --- | | 风险类型 | 缓解措施 | | 1.进度风险 | 尽早制定计划，注意留出余量，并严格按照计划执行。同时成员间应该互相督促。 | | 2.技术风险 | 尽可能解决问题，如果实在无法解决就放弃进阶功能。 | | | | |