**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023.6.26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 9 | 项目名称 | Jknows交我答 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代（第一次迭代） | 实际起止日期 | 2023/06/19-2023/06/25 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  本小组依照迭代计划，完成了需求分析，用户界面原型及用户界面原型的评审，需求规格说明书及其评审，粗略确定了产品的大致方向与目标受众群体。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：一开始大家对于是要用图片来展示界面原型还是直接写出粗略的源代码而产生了分歧，最终还是决定直接编写出纯前端的代码来展示界面原型，避免图片做出的效果与实际效果不一致。 | | | |
| 经验和教训：  每次迭代应当加强分工的细致化并落实，同时小组成员也应增强沟通，技术上互帮互助，提高线下合作的效率。 | | | |