**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023.9.9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 9 | 项目名称 | Jknows交我答 |
| 迭代名称 | 最终迭代（第三次迭代） | 实际起止日期 | 2023/07/15-2023/09/10 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了前端测试，进一步完善了后端测试，编写了测试报告。  完成了项目总结报告与验收PPT。  进阶功能只是粗略实现了自动回答机器人的功能，尚未打磨完全。  进度上基本达到了本次迭代计划的预期。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  由于暑假成员时间安排不一，较难选出时间大家一起集中开发。  由于chatgpt等服务较难在国内的服务器上运行，而国内能使用的ai又比较原始，最终选择了在暑假末期上线的文心一言作为机器人的基础。 | | | |
| 经验和教训：  每次迭代应当尽早开始工作以保证迭代的质量。 | | | |